## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ по инженерным изысканиям для разработки проектной документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта капитального строительства

для нужд _____________________________________

(указывается наименование Заказчика)

г. ________								“____” _________ 20__ года

________________________________________, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________ (Выданное саморегулируемой организацией свидетельство № ________), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», на основании протокола ______________ № ______________ от ______________ г. [указывается протокол, в соответствии с которым был определен участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт: протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок и т.д.] заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с   настоящим Контрактом Подрядчик обязуется выполнить  комплекс работ по инженерным изысканиям для разработки проектной документации на строительство__________________[или реконструкцию] __________________[Необходимо указать наименование объекта капитального строительства], (далее – Объект), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с техническим заданием Заказчика на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации, являющимся Приложением № 1 к настоящему Контракту (далее  - Работы),  а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы.

1.2. Все исходные данные, необходимые для выполнения Работ, указаны в приложениях к настоящему Контракту.

1.3. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании Заказчика на выполнение инженерных изысканий и других исходных данных для выполнения Работ и вправе отступить от них только при условии согласия Заказчика, оформленного в письменной форме.

1.4. Подрядчик предоставляет Заказчику копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, на допуск к выполнению работ по инженерным изысканиям, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

1.5. Подрядчик выполняет Работы с использованием своих материалов, с использованием собственных сил и средств, с правом привлечения субподрядчиков.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость объема Работ согласно техническому заданию (далее - Цена Контракта) составляет ____________________________________ рублей, в том числе НДС ___________. Цена Контракта включает все налоги, таможенные пошлины, сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта является твердой. В случае изменения технических условий и объемов работ по инженерным изысканиям Стороны заключают об этом дополнительное письменное соглашение с оформлением отдельного технического задания на дополнительный объем работ.

2.3. Аванс Подрядчику в сумме _________________, в том числе НДС   ___________________________________, перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение ___ дней после подписания Контракта. Возврат полученного аванса производится путем удержания пропорциональных сумм из счетов за выполненные Работы.

2.4. Платежи за выполненные Работы  производятся за полностью завершенные этапы работ в соответствии со Сметой, являющейся Приложением № 4 к настоящему Контракту.  Условиями платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

(а) акта сдачи-приемки выполненных работ по инженерным изысканиям;

(б) копия накладной о передаче Заказчику Подрядчиком технического отчета (предоставляется с актом сдачи-приемки выполненных работ того этапа сметы, в котором предусмотрена сдача технического отчета);

(в)   счета и счета-фактуры в 2-х экземплярах с указанием стоимости выполненных работ.

2.5. При соблюдении указанных в пункте 2.4. условий Заказчик в течение ___ дней акцептует счет Подрядчика и  направляет платежное поручение в Отделение Федерального казначейства для оплаты (при условии доведения до Заказчика лимитов бюджетных обязательств).

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

[Перечень прав и обязанностей Сторон является примерным и может быть изменен в зависимости от потребностей Заказчика].

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. В течение _____ дней с даты подписания Контракта представить Заказчику программу выполнения Работ.

3.1.2. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, что должно быть удостоверено соответствующей записью ответственного лица Подрядчика за инженерные изыскания.

3.1.3. В течение всего срока выполнения Работ и при устранении недостатков в течение гарантийного периода обеспечить техногенную, экологическую, промышленную и пожарную безопасность Объекта и лиц, находящихся на объекте в течение указанного периода.

3.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности, обеспечив  выполнение Работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта, только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими свидетельства о допуске к таким видам работ, выданные соответствующими саморегулируемыми организациями.

- 3.1.5. Немедленно официально предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- несоответствия исходных данных, предоставленных Заказчиком фактам, выявленным в ходе выполнения работ;

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения технического задания;

- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работы в срок.

    - Внести необходимые исправления и изменения  в технический отчет, учитывающие замечания  государственной экспертизы независимо от срока завершения работ по контракту.

    - Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях Контракта.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1.  Самостоятельно определять способы и методы выполнения Работ.

3.2.2. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков), неся при этом ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ указанными лицами.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику исчерпывающие исходные данные на объект до начала работ и обеспечить беспрепятственный доступ к месту проведения работ по инженерным изысканиям.

3.3.2.Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость которых возникла в ходе инженерных изысканий.

3.3.3. Производить приемку выполненных Работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

3.3.4. Использовать результаты инженерных изысканий и техническую документацию, полученные от Подрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим Контрактом, не передавать ее третьим лицам и разглашать содержащиеся в них данные без согласия Подрядчика.

3.3.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в случае выявления недостатков по результатам выполненных  инженерных изысканий.

3.3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

3.3.7. Направить результаты инженерных изысканий для проведения экспертизы.

- 3.3.8. Участвовать вместе с Подрядчиком при необходимости в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

- 3.3.9. Возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных по отдельному техническому заданию на дополнительный объем работ для выполнения работ по инженерным изысканиям.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Проверять во всякое время ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. Привлекать экспертов для проверки соответствия выполненных Подрядчиком инженерных изысканий требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.4.3. Принимать решения о соответствии выполненных Работ предъявленным требованиям.

3.4.4. Досрочно прекращать исполнение договорных обязательств с Подрядчиком при неоднократном нарушении им своих договорных обязательств путем обращения в суд о расторжении Контракта.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

[Порядок выполнения и приемки Работ является примерным и может быть изменен в зависимости от потребностей Заказчика].

4.1. Работы должны быть произведены  в срок с ______________________________- по ______________________________. Отдельные виды Работ должны производиться в сроки, предусмотренные Графиком выполнения инженерных изысканий, являющимся Приложением № 3  к настоящему Контракту.

4.2. В день  подписания Контракта Заказчик  передает Подрядчику в письменной форме сведения о Представителе Заказчика, действующем от имени Заказчика, осуществляющем приемку Работ и контроль за выполнением всех требований и условий Контракта.

4.3. В день подписания Контракта Подрядчиком передает Заказчику в письменной форме сведения об ответственном представителе Подрядчика по Контракту (далее – Представитель Подрядчика), осуществляющем технический и производственный контроль выполняемых Работ, принятие оперативных мер по вопросам, возникающим в процессе выполнения  Работ.

4.4. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Подрядчик обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ.

4.5. Ежемесячно Подрядчик должен представлять Заказчику краткий информационный отчет о ходе выполнения работ по инженерным изысканиям по каждому виду инженерных изысканий, предусмотренному в техническом задании.

4.6. Приемка выполненных Работ производится согласно Графику выполнения работ по инженерным изысканиям поэтапно и по окончанию выполнения  инженерных изысканий. Подрядчик письменно сообщает Заказчику о готовности технической документации и представляет её Заказчику с актом сдачи-приемки выполненных работ по инженерным изысканиям. Технический отчёт по выполненным инженерным изысканиям и другие документы Подрядчик передаёт Заказчику по накладной.

4.7. Заказчик в течение ____ рабочих дней осуществляет проверку соответствия результатов инженерных изысканий техническому заданию и техническим регламентам и затем:

a) либо принимает Работы и подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ для последующей оплаты;

б) либо при наличии замечаний направляет их Подрядчику вместе с мотивированным  отказом принять результаты выполнения работ по инженерным изысканиям и отказом подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.8. При наличии замечаний Заказчика по качеству инженерных изысканий Подрядчик устраняет выявленные недостатки  в течение ___ рабочих дней и предоставляет на подпись Заказчику исправленный и подписанный  Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ, который через ___ дня подписывается Заказчиком.

4.9. При наличии замечаний Заказчика, перечисленных в мотивированном отказе принять соответствующие результаты инженерных изысканий, Подрядчик в течение ___ рабочих дней должен исправить за свой счет все недостатки и дефекты, обнаруженные Заказчиком, и вновь представить к приемке исправленные Работы.

4.10. При передаче Заказчику последнего этапа инженерных изысканий Стороны подписывают акт  сдачи-приемки всех результатов инженерных изысканий.

4.11.  При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или установлено отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

5. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

5.1. Подрядчик гарантирует:

а) надлежащее качество выполнения инженерных изысканий, соответствие их техническому заданию, техническим регламентам, государственным стандартам;

б) устранение всех недостатков инженерных изысканий, выявленных в гарантийный период.

5.2. Гарантийный период составляет _____ месяцев с  даты подписания акта  приемки всех результатов инженерных изысканий.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае ненадлежащего производства Работ по настоящему Контракту, Подрядчик возмещает Заказчику понесенные им убытки.

6.3. В случае нарушения сроков завершения Работ, установленных настоящим  Контрактом, по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.4. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий и возврата этих результатов Подрядчику на доработку Подрядчик устраняет замечания за свой счет, а при повторном возврате – Подрядчик возмещает Заказчику стоимость повторной экспертизы в полном объеме, кроме случая соответствия выполненных работ техническому заданию.

6.5. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Контракта. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему Контракту. Факт наличия указанных обстоятельств должен быть подтвержден справками Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в течение 3 (Трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Сторона, для которой создались такие обстоятельства, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:

8.3.1. по соглашению Сторон;

8.3.2. по решению суда на основании требований одной из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

[Пункт 8.4. указывается только в случаях, когда Контрактом предусмотрен авансовый платеж]

8.4. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику полученный авансовый платеж в части, превышающей стоимость произведенных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, в течение ___ банковских дней со дня расторжения Контракта.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до __________.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, разрешаются посредством переговоров.

10.2. Разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, передаются на рассмотрение Арбитражного суда ______________ [указывается Арбитражный суд субъекта Российской Федерации – рекомендуется по месту нахождения Заказчика]  в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются приложения к нему:

11.2.1. Приложение № 1 «Техническое задание».

11.2.2. Приложение № 2 «Копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, на допуск к выполнению работ по инженерным изысканиям, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Предоставляется Подрядчиком при заключении Контракта).

11.2.3. Приложение № 3 «График выполнения работ по инженерным изысканиям» (Предоставляется Подрядчиком при заключении Контракта)

11.2.4. Приложение № 4 «Смета» (Предоставляется Подрядчиком при заключении Контракта)

11.2.5. Приложением № 5 «Копия документов, предоставляющих право доступа к месту проведения работ по инженерным изысканиям (правоустанавливающие документы на земельный участок или другие документы на земельный участок, имеющие юридическую силу), Градостроительный план земельного участка (при наличии установленного в законодательном порядке права на земельный участок под объект капитального строительства)»

11.2.6. Приложением № 6 «Технические условия на подключение Объекта к инженерным сетям (для стадии РД – рабочей документации)»

11.2.7. Приложением № 7 «Расчет и обоснование инвестиций и другие документы предпроектной документации (для стадии П – проект или РД – рабочей документации)»

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                 ПОДРЯДЧИК

Приложение № 1

к гос. контракту_______________

от_________________

Техническое задание

на выполнение комплексных инженерных изысканий для разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства

| 1 | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение объекта |  |
| 3 | Заказчик |  |
| 4 | Источник финансирования |  |
| 5 | Исполнитель – изыскательская организация |  |
| 6 | Требования к изыскательской организации |  |
| 7 | Стадия изысканий |  |
| 8 | Вид строительства |  |
| 9 | Характеристика проектируемого объекта, уровень ответственности зданий и сооружений |  |
| 10 | Цель инженерных изысканий |  |
| 11 | Объекты проектирования |  |
| 12 | Основные технико-экономические показатели объектов проектирования |  |
| 13 | Виды инженерных изысканий |  |
| 14 | Материалы, предоставляемые заказчиком |  |
| 15 | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях |  |
| 16 | Сроки выполнения изысканий |  |
| 19 | Особые условия |  |